교담 통합 AI 성장 플랫폼 개발 계약

계약 조항 초안 및 별첨 1·2

본 문서는 계약서 삽입용 조항 초안과 별첨1(과업지시서)·별첨2(유지보수 조건)으로 구성됩니다.

⚠ 본 문서는 실무 참고용 초안입니다. [ ] 표시된 부분은 협의 후 확정이 필요하며, 실제 계약 체결 전 반드시 법률 전문가(변호사)의 검토를 받으시기 바랍니다.

# Ⅰ. 계약서 삽입용 조항 초안

아래 5개 조항을 사용 중인 계약서 양식의 해당 위치(과업범위·대금지급·계약이행보증·유지보수·부칙)에 맞게 삽입하시면 됩니다. 조 번호(제O조)는 기존 계약서의 조 번호 체계에 맞게 조정해 주세요.

제O조 (과업의 범위)

① "을"이 "갑"에게 제공하는 용역의 과업범위는 별첨1(과업지시서)에 따른다.

② 별첨1은 본 계약 체결 당시 양 당사자가 합의한 과업범위를 기재한 것으로, 본 계약의 일부를 구성하며 본 계약과 동일한 효력을 가진다.

제O조 (계약금액 및 대금지급)

① 본 계약의 총 계약금액(개발비)은 금 사십사백만원(₩44,000,000)으로 하며, 부가가치세는 [별도 / 포함]으로 한다.

② 대금은 다음 각 호와 같이 선급금과 잔금의 2회로 구분하여 지급한다.

1. 선급금: 계약금액의 50%(금 이천이백만원, ₩22,000,000) — 계약 체결 및 "을"의 제O조(계약이행보증)에 따른 선급금보증보험증권 예치 후 지급

2. 잔금: 계약금액의 50%(금 이천이백만원, ₩22,000,000) — 전체 개발 완료 및 "갑"의 최종 검수 완료 후 지급

③ "을"은 각 지급 시기에 세금계산서를 발행하여 "갑"에게 청구하며, "갑"은 세금계산서 수령일(잔금의 경우 산출물 확인 후)로부터 [ ]영업일 이내에 "을"의 지정 계좌로 대금을 지급한다.

④ 유지보수비 및 외부 연동 서비스 실비는 본 조의 개발비와 별도로 하며, 별첨2(유지보수 조건)에 따라 청구·지급한다.

제O조 (계약이행보증)

① "을"은 "갑"으로부터 지급받는 선급금의 반환을 담보하기 위하여, 선급금 수령 전까지 선급금 상당액(계약금액의 50%)을 보증금액으로 하고 "갑"을 피보험자로 하는 선급금보증보험증권을 "갑"에게 예치한다.

② 본 조의 보증은 선급금에 한하며, 잔금 등 산출물의 완료·검수 후 지급되는 대금에 대하여는 별도의 이행보증을 요하지 아니한다.

③ "갑"은 "을"의 고의 또는 중대한 과실로 본 계약이 해제·해지되어 선급금의 반환사유가 발생한 경우, "을"에게 [7]일 이상의 기간을 정하여 서면으로 반환을 최고한 후, 그 기간 내에 반환이 이루어지지 아니하면 제1항의 보증보험금을 청구할 수 있다.

④ 제1항의 보증에 관한 "을"의 책임은 제1항의 보증금액(선급금 상당액)을 한도로 한다.

⑤ 제1항의 보증보험에 소요되는 비용은 "을"이 부담한다.

제O조 (하자보수 및 유지보수)

① "을"은 본 용역의 최종 검수 완료일로부터 12개월간 무상으로 하자보수를 제공한다. 무상 하자보수는 "을"의 개발 과정에서 발생한 오류·결함의 수정을 대상으로 하며, 신규 기능 추가 및 운영상 요청 사항은 포함하지 아니한다.

② "갑"과 "을"은 최종 검수 완료(정식 오픈) 시점에 별도의 유지보수 계약을 체결한다. 유지보수는 제1항의 무상 하자보수 기간 종료 여부와 관계없이 검수 완료 즉시 개시하여 병행 진행하며, 무상 하자보수 기간이 끝난 뒤에 시작되는 것이 아니다.

③ 유지보수의 범위, 대응기준 및 비용은 별첨2(유지보수 조건)에 따른다.

④ 결제모듈(PG), 문자발송(SMS), AI/LLM 등 외부 연동 서비스 이용에 따라 발생하는 비용은 "을"이 계약 주체가 되어 우선 집행하고, 그 실비는 별첨2에서 정한 절차에 따라 "갑"에게 청구한다.

제O조 (별첨의 구성 및 효력)

① 본 계약은 다음 각 호의 별첨을 포함하며, 각 별첨은 본 계약과 일체를 이루어 본 계약과 동일한 법적 효력을 가진다.

1. 별첨1: 과업지시서

2. 별첨2: 유지보수 조건

② 본 계약 본문과 별첨의 내용이 상충하는 경우, 과업의 기술적 범위·사양에 관한 사항은 별첨이 우선하고, 그 외 법률적 사항은 본 계약 본문이 우선한다. (우선순위는 양 당사자 협의에 따라 반대로 정할 수 있음)

③ 별첨의 내용은 양 당사자의 서면 합의(변경확인서 등)로 개정할 수 있으며, 이 경우 본 계약 본문의 재체결을 요하지 않는다.

별첨 1

과업지시서

교담 통합 AI 성장 플랫폼 구축 — 일반 · 홈페이지 · 코칭센터 플랫폼 · 어드민 통합관리 4대 영역

# 별첨1. 과업지시서

1. 목적

본 과업지시서는 「교담 통합 AI 성장 플랫폼」 구축을 위해 "을"이 수행할 업무의 범위와 내용을 정의하며, 본 계약 제O조(과업의 범위)에서 정한 별첨1로서 본 계약의 일부를 구성한다.

2. 과업 범위 개요

과업 범위는 다음 4대 영역으로 구분하며, 총 58개 세부업무로 구성된다.

| 영역 | 정의 | 업무 수 |
| --- | --- | --- |
| 1. 일반 | 특정 화면에 속하지 않고 전 영역에 공통 적용되는 인증·결제·데이터표준·디자인시스템·보안 등 기반 시스템과 정책 | 17개 |
| 2. 홈페이지 | 비회원도 열람 가능한 공개 진입 영역 — 소개, 회원가입, 전문가 탐색, 고객지원 | 8개 |
| 3. 코칭센터 플랫폼 | 검사·AI분석·매칭·화상코칭·정산이 이뤄지는 핵심 서비스 영역 | 21개 |
| 4. 어드민 통합관리 | 운영진이 사용하는 회원·결제·매칭·통계·콘텐츠 관리 백오피스 영역 | 12개 |

각 영역의 세부 업무 목록은 아래 3항과 같으며, 항목별 상세 개발 방식은 "을"이 별도 제출하는 세부 개발계획서에 따른다.

3. 영역별 세부 업무

3.1 일반 (공통 인프라 및 정책)

| No | 업무 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사용자 유형×등급 권한 매트릭스 설계 | 유형 6종(학생·학부모·코치[센터/개인]·학교·센터·기관) × 등급 4단계(비회원~평생) DB/권한테이블 설계 | 요구2,3,6,7 |
| 2 | 2FA 인증 시스템 구축 | 네이버클라우드 SENS 확정 연동, 인증번호 발급/검증/잠금 로직, 인증이력 로그 | 확정(SMS:네이버) |
| 3 | 결제 인프라 연동 | PG사 토스페이먼츠 확정 — 결제위젯, 결제수단 API, 웹훅, 환불 API, 세금계산서 연동 | 확정(PG:토스페이먼츠) |
| 4 | 결제·정산 정책 확정 | 검사신청 결제방식 및 상품코드, 정산배치 로직(첫달 50% 대행→2개월차 직접결제) | 오픈이슈 |
| 5 | 데이터 표준코드 설계 | 지역(17개 시도교육청)·인력등급 코드테이블 | 요구11 |
| 6 | UI/UX 디자인시스템 구축 | 컬러팔레트, 타이포그래피, 반응형 가이드, 공통 컴포넌트 | 요구4 |
| 7 | 회원분류체계 데이터모델 | 학습센터/개인코치 분류, 매칭·정산 방식 분기로직 | 요구6,7 |
| 8 | 진단결과 데이터 귀속 정책 | 개인코치/센터/본사 귀속 기준 | 확정사항 |
| 9 | 평생회원 정책 반영 | 유효기간·갱신·전환강제 정책 | 확정사항 |
| 10 | 14세 미만 개인정보 동의 처리 | 법정대리인 동의 절차 | 오픈이슈 |
| 11 | AI 분석엔진 인프라 셋업 | CODEX API 연동, LLM 셋업 | 확정(비용:실비청구) |
| 12 | 보안 강화 | 암호화·접근권한·다운로드로그·이상탐지·마스킹·백업·삭제정책 | 신규 |
| 13 | 성장리포트 데이터믹스 로직 자문 | 온/오프 데이터 결합 알고리즘 — 자문 필요 | 오픈이슈 |
| 14 | 진로역량검사 로직 검토 | 학습역량검사 대비 세부 로직 차이 검토 | 오픈이슈 |
| 15 | 외부 연동 서비스 비용 정책 확정 | PG·SMS·LLM 등 개발사 계약주체, 실비 정산 | 확정사항 |
| 16 | 계약 시점 및 계약 방법 정리 | 8월 내 논의·정리 | 오픈이슈 |
| 17 | 외부 연동 서비스 실비 정산 관리 체계 구축 | 서비스별 사용량 로깅·집계, 비용모니터링 근거자료화 | 신규(비용관리) |

3.2 홈페이지

| No | 업무 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 메인/소개 화면 | 회사소개, 프로그램소개 | 요구4 |
| 2 | 로그인/회원가입 화면 | 일반+간편로그인, 유형별 분기, 2FA 연동 | 요구2,3,7 |
| 3 | 예약/신청 진입 화면 | 검사신청→결제 플로우 | 요구5,8 |
| 4 | 전문가 찾기 화면 | 코치 리스트(등급순), 센터/개인 구분 | 요구6,11 |
| 5 | 통합검색 화면 | 지역 필터, 가나다순 정렬 | 요구11 |
| 6 | 고객센터 화면 | 공지/알림/자료실 | 기존 유지 |
| 7 | 홈페이지 라이트테마 시안 제작 | 메인/서브 페이지 | 요구4 |
| 8 | 메인페이지 시안 제작 | 모바일/데스크톱 메인 | 요구4 |

3.3 코칭센터 플랫폼

| No | 업무 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 검사/진단 신청 화면 | 결제연동, 등급별 접근제어, 인적사항 등록 | 요구2,8 |
| 2 | 검사 진행 자동저장/이어하기 | 응답 단위 autosave | 신규 |
| 3 | 검사 예약 알림 | 문자·알림톡 자동발송 | 신규 |
| 4 | 검사결과 리포트 화면 | 기본/AI분석보고서(평생전용) | 요구1 |
| 5 | AI 분석결과 기능 | PDF 다운로드, 이력관리 | 요구1 |
| 6 | AI 학습비서(Chat Assistant) | 검사결과 기반 질의응답 | 신규 |
| 7 | 성장리포트 화면 | 온/오프 데이터 믹스, PDF 출력 | 요구9 |
| 8 | 오프라인 결과 입력화면 | 코치/센터용 입력폼 | 요구9 |
| 9 | 코칭 매칭 화면 | AI추천/검색/예약, 대면·화상 선택 | 신규 |
| 10 | 매칭 스코어링 로직 | 지역·등급·잔여슬롯·평점 기반 | 신규 |
| 11 | 매칭확정 플로우 | 24시간 확정, 미합의 시 재선택 | 확정사항 |
| 12 | 코치 비교 기능 | 지역/경력/비용 등 비교 | 신규 |
| 13 | 즐겨찾기 | 관심 코치/센터 저장 | 신규 |
| 14 | Zoom 연동 | 로그인화면, 링크 등록/전달 | 신규 |
| 15 | 나의 코칭센터 | 역할별 대시보드, 정산내역 조회 | 요구2,5 |
| 16 | 센터 소속코치 등록·관리 화면 | 센터관리자용 | 요구6 |
| 17 | 개인코치 프로필 관리 | 교육이력·자격증·비용·등급 | 신규 |
| 18 | 센터/개인 실적 대시보드 | 집계 통계 | 요구6 |
| 19 | 학부모 상담예약 | 캘린더 기반 실시간 예약 | 신규 |
| 20 | 코칭센터 대시보드 라이트테마 시안 제작 | 대시보드 UI | 요구4 |
| 21 | 매칭 노쇼/재예약 정책 | 환불·쿠폰 정책 | 오픈이슈 |

3.4 어드민 통합관리

| No | 업무 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 회원/권한 관리 화면 | 매트릭스 관리, 로그 조회 | 요구2,3,7 |
| 2 | 결제/정산 관리 화면 | 결제내역, 정산배치 조회 | 요구5,8 |
| 3 | 매칭 현황 모니터링 | 상태별 현황, 로그 | 요구11 |
| 4 | 데이터 분석 화면 | 지역·등급별 통계, T점수 | 요구11 |
| 5 | AI 통계 | 자연어 입력 기반 자동분석 | 신규 |
| 6 | AI 프롬프트 데이터 | 자연어입력+다운로드 | 오픈이슈(권한범위) |
| 7 | 콘텐츠/리포트 관리 | 파라미터 관리, 템플릿 관리 | 요구1,9 |
| 8 | Zoom 연동 관리 | API키·예약현황 모니터링 | 신규 |
| 9 | AI 고객응대 | FAQ 챗봇 | 신규 |
| 10 | 계약관리 | 센터계약 자동만료·알림 | 신규 |
| 11 | 전자계약 | 코치계약 전자서명 | 신규 |
| 12 | 외부 서비스 비용 모니터링 대시보드 | PG·SMS·LLM 실비 집계 조회 | 신규(비용관리) |

4. 과업 범위 변경

과업 진행 중 요구사항 추가·변경이 필요한 경우 양 당사자는 서면(변경확인서)으로 합의하며, 이 경우 일정 및 대금에 미치는 영향을 함께 협의한다.

별첨 2

유지보수 조건

무상 하자보수와 유지보수 계약(병행 진행) 및 외부 연동 서비스 실비 정산 절차

# 별첨2. 유지보수 조건

1. 무상 하자보수와 유지보수의 관계

무상 하자보수와 유지보수는 목적과 범위가 다른 별개의 사항으로, 유지보수는 무상 하자보수 기간이 종료된 뒤 시작되는 것이 아니라 검수 완료(정식 오픈) 즉시 개시되어 무상 하자보수 기간과 병행하여 진행된다.

| 구분 | 무상 하자보수 | 유지보수 |
| --- | --- | --- |
| 성격 | 무상 (개발 계약에 포함) | 유상 (별도 계약) |
| 개시 시점 | 검수 완료일 | 검수 완료(정식 오픈) 즉시 |
| 기간 | 검수 완료일로부터 12개월 | 유지보수 계약에서 정한 기간 (통상 1년 단위 갱신) |
| 대상 | "을"의 개발 과정에서 발생한 오류·결함 | 기능 개선, 콘텐츠 업데이트, 운영 지원, 장애 대응 등 |

2. 무상 하자보수

"을"은 최종 검수 완료일로부터 12개월간 무상으로 하자보수를 제공한다. 무상 하자보수는 "을"의 개발 과정에서 발생한 오류·결함의 수정을 대상으로 하며, 신규 기능 추가나 "갑"의 운영상 요청 사항은 포함하지 아니한다.

3. 유지보수 계약

"갑"과 "을"은 검수 완료(정식 오픈) 시점에 별도의 유지보수 계약을 체결하며, 유지보수는 다음 각 호를 포함한다.

•  기능 개선 및 경미한 화면 수정

•  장애 대응 (단, 개발 결함으로 인한 오류는 제2항의 무상 하자보수가 우선 적용되어 무상 처리)

•  콘텐츠(검사 문항·워크북 등) 업데이트 지원

•  신규 검사군(진로역량검사, 심리/적성검사 등) 추가는 유지보수 범위 밖의 별도 개발 협의 사항으로 한다.

월 유지보수료: 금 [　　　　　]원 (부가가치세 별도) — 협의 후 확정

4. 장애 대응 체계

| 구분 | 정의 | 대응 기준 |
| --- | --- | --- |
| 긴급 | 서비스 전체 또는 핵심 기능(결제, 로그인 등) 장애 | [ ]시간 이내 대응 착수 |
| 일반 | 그 외 기능 오류, UI 개선 요청 등 | [ ]영업일 이내 대응 착수 |

5. 외부 연동 서비스 비용 및 실비 정산

PG(토스페이먼츠), SMS(네이버클라우드 SENS), AI/LLM API, Zoom, 전자서명 등 플랫폼 운영에 필요한 외부 연동 서비스는 "을"이 계약 주체가 되어 우선 집행한다. 해당 서비스 사용에 따른 실비는 아래 절차에 따라 "갑"에게 청구한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 서비스 | PG 결제수수료, SMS 발송비용, LLM/AI API 사용료, Zoom, 전자서명 서비스 등 사용량 기반 과금 서비스 일체 |
| 집행 주체 | "을"(개발사)이 계약 체결 및 비용 우선 집행 |
| 정산 주기 | 매월 1회 (전월 사용분 기준) |
| 정산 절차 | 매월 말 사용량 마감 → 서비스별 실비 산출 → 익월 [ ]일까지 사용내역·증빙자료 제공 → "갑" 검토 → 유지보수비와 함께 세금계산서 발행·청구 |
| 증빙자료 | 서비스별 사용량 로그, 각 서비스사(토스페이먼츠·네이버클라우드 등) 청구내역서 사본 |
| 모니터링 | 어드민 시스템 내 "외부 서비스 비용 모니터링 대시보드"를 통해 "갑"이 사용량·비용 추이를 상시 확인 가능 |

6. 정산 이의 절차

"갑"은 정산 내역 수령 후 [ ]영업일 이내에 서면으로 이의를 제기할 수 있으며, 이 기간 내 이의가 없는 경우 해당 정산 내역은 확정된 것으로 본다.